HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG TỈNH LÀO CAI Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

KẾ HOẠCH CHI TIẾT CHỈNH SỬA VÀ NÂNG CẤP DỰ ÁN Python + SQLite → FastAPI Web Application

| Tuyến đường | Đoạn tuyến | Đoạn đi chung | Bảng DB |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 tuyến | 222 đoạn | 15 bản ghi | 13 bảng |

Tổng quan 8 bước thực hiện

| Bước | Tên bước | Trạng thái | File chính |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Làm sạch dữ liệu Excel | ✅ Hoàn thành | giao_thong_data_upadate.xlsx |
| 2 | Thiết kế lại Schema DB | ⏳ Tiếp theo | config/database.py |
| 3 | Viết lại Models | ⏳ Chờ | models/*.py (13 file) |
| 4 | Viết lại Repositories | ⏳ Chờ | repositories/*.py (13 file) |
| 5 | Viết lại Services | ⏳ Chờ | services/*.py (13 file) |
| 6 | Viết lại Data files | ⏳ Chờ | data/*.py (9 file) |
| 7 | Seeds + Migration | ⏳ Chờ | seeds/*.py + migrations/ |
| 8 | GeoJSON Tools + Web | ⏳ Chờ | tools/ + api/ + templates/ |

BƯỚC 1 LÀM SẠCH DỮ LIỆU EXCEL

Trạng thái: ✅ ĐÃ HOÀN THÀNH

Kết quả đạt được

- 10 sheet dữ liệu: TuyenDuong, DoanTuyen, DoanDiChung, TinhTrang, DonVi, CapQuanLy, CapDuong, KetCauMat, ThongTinTuyen, NguoiDung

- 49 tuyến đường — không trùng mã, FK hợp lệ

- 222 đoạn tuyến — lý trình hợp lệ, tình trạng/kết cấu/đơn vị khớp danh mục

- 15 bản ghi đoạn đi chung — tách đúng từng đoạn vật lý, lý trình kiểm tra tự động

- DonVi: cây cha-con đúng (TINH → SXD → BAN_BT), 13 công ty độc lập (parent=NULL)

- 8 loại kết cấu mặt đường (BTN, BTXM, HH, LN, CP, DAT, BTN+LN, BTXM+LN)

- 9 tuyến QL có mô tả ThongTinTuyen — 40 tuyến DT/DX bổ sung dần qua Web

- 2 file GeoJSON: QL4E.geojson (5.039 điểm, WGS84) và DT158.geojson (4.274 điểm, WGS84)

- Quy ước GeoJSON: tên file = mã tuyến (QL4E.geojson), road_name = tên tuyến trong DB

BƯỚC 2 THIẾT KẾ LẠI SCHEMA DATABASE

File tạo/sửa: config/database.py

Mục tiêu: Tạo 13 bảng SQLite với khóa ngoại, index, trigger tự động — đủ cho cả Giai đoạn 1 và 2 GeoJSON.

13 bảng sẽ được tạo

| # | Tên bảng | Bản ghi | Thay đổi so với cũ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cap_quan_ly | 8 | Giữ nguyên, thêm type hints |
| 2 | cap_duong | 7 | Giữ nguyên, thêm type hints |
| 3 | ket_cau_mat_duong | 8 | ✨ MỚI — loại kết cấu mặt đường |
| 4 | tinh_trang | 9 | Giữ nguyên |
| 5 | don_vi | 17 | Giữ nguyên |
| 6 | nguoi_dung | 3+ | ✨ MỚI — đăng nhập, phân quyền 3 cấp |
| 7 | tuyen_duong | 49 | Bỏ chieu_dai, giữ chieu_dai_thuc_te + chieu_dai_quan_ly |
| 8 | thong_tin_tuyen | 9+ | ✨ MỚI — mô tả chi tiết từng tuyến |
| 9 | doan_tuyen | 222 | + ket_cau_mat_id, nam_lam_moi, ngay_cap_nhat, updated_at/by |
| 10 | doan_di_chung | 15 | Cấu trúc mới: thêm tuyen_chinh_id, lý trình 2 chiều |
| 11 | hinh_anh_doan_tuyen | 0 | ✨ MỚI — ảnh hiện trạng + tọa độ EXIF |
| 12 | tuyen_duong_geo | 0 | ✨ MỚI — tọa độ GPS tuyến (Giai đoạn 1) |
| 13 | doan_tuyen_geo | 0 | ✨ MỚI (Giai đoạn 2) — tọa độ GPS từng đoạn |

Triggers tự động (SQLite) — Sau mỗi thay đổi doan_tuyen hoặc doan_di_chung:

- chieu_dai_quan_ly = SUM chiều dài các đoạn chính của tuyến

- chieu_dai_thuc_te = chiều dài đoạn chính + chiều dài các đoạn đi chung

- Chỉ cập nhật đúng tuyến bị ảnh hưởng — không scan toàn bộ DB

- Áp dụng cho cả INSERT, UPDATE và DELETE

Indexes tối ưu truy vấn thống kê

- idx_doan_tuyen_tuyen_id — tăng tốc JOIN tuyến → đoạn

- idx_doan_tuyen_cap_duong_id — thống kê theo cấp kỹ thuật

- idx_doan_tuyen_tinh_trang_id — lọc theo tình trạng mặt đường

- idx_doan_di_chung_tuyen_id — tra đoạn đi chung theo tuyến

- idx_doan_di_chung_doan_id — JOIN đoạn vật lý

Kết nối DB — thay đổi quan trọng

- Thêm conn.row_factory = sqlite3.Row → truy cập theo tên cột: row["tinh_trang_id"]

- Không dùng row[8], row[11]... — không bao giờ sai khi thêm/bớt cột

Kết quả đạt được sau Bước 2

✔ config/database.py hoàn chỉnh, chạy được, tạo đủ 13 bảng

✔ Triggers tự động — chiều dài tuyến luôn chính xác, không cần gọi thủ công

✔ Schema sẵn sàng cho Giai đoạn 1 (tuyến) và Giai đoạn 2 (đoạn) GeoJSON

✔ sqlite3.Row — repository không bao giờ sai index khi thay đổi schema

BƯỚC 3 VIẾT LẠI MODELS

Thư mục: models/     Nguyên tắc: Plain Object thuần túy — KHÔNG chứa logic nghiệp vụ, KHÔNG gọi DB

Danh sách 13 file models

| File | Thay đổi chính |
| --- | --- |
| cap_quan_ly.py | Giữ nguyên + type hints đầy đủ |
| cap_duong.py | Giữ nguyên + type hints đầy đủ |
| ket_cau_mat_duong.py | ✨ MỚI — class KetCauMatDuong |
| tinh_trang.py | Giữ nguyên + type hints |
| don_vi.py | Giữ nguyên + type hints |
| nguoi_dung.py | ✨ MỚI — class NguoiDung (không lưu mật khẩu rõ) |
| tuyen_duong.py | Bỏ thuộc tính chieu_dai, giữ chieu_dai_thuc_te + chieu_dai_quan_ly |
| thong_tin_tuyen.py | ✨ MỚI — class ThongTinTuyen |
| doan_tuyen.py | + ket_cau_mat_id, nam_lam_moi, ngay_cap_nhat_tinh_trang, updated_at, updated_by_id |
| doan_di_chung.py | Cấu trúc mới: tuyen_chinh_id, ma_doan_di_chung, lý trình 2 chiều rõ ràng |
| hinh_anh_doan_tuyen.py | ✨ MỚI — có lat, lng (từ EXIF), ly_trinh_anh |
| tuyen_duong_geo.py | ✨ MỚI — class TuyenDuongGeo (coordinates JSON, so_diem, chieu_dai_gps) |
| thong_ke.py | Giữ 3 class, cập nhật trường mới (ket_cau_mat) |

Nguyên tắc viết Model (thống nhất toàn dự án)

- Model chỉ có __init__ nhận tham số và gán vào self

- @property được phép: tính toán đơn giản (chieu_dai = ly_trinh_cuoi - ly_trinh_dau)

- KHÔNG có _validate() — logic này chuyển sang Service

- KHÔNG import service, repository hoặc DB

- Tất cả tham số có type hints: str, int, float, Optional[str]=None

Kết quả đạt được sau Bước 3

✔ 13 file model sạch, đủ type hints, không logic DB

✔ DoanTuyen: bỏ _validate(), thêm 5 trường mới (kết cấu, năm làm mới, audit)

✔ DoanDiChung: cấu trúc mới với 2 cặp lý trình rõ nghĩa

✔ 5 model mới: KetCauMatDuong, NguoiDung, ThongTinTuyen, HinhAnhDoanTuyen, TuyenDuongGeo

BƯỚC 4 VIẾT LẠI REPOSITORIES

Thư mục: repositories/     Nguyên tắc: Chỉ SQL thuần, dùng sqlite3.Row, KHÔNG hardcode index cột

Thay đổi kỹ thuật cốt lõi

| Vấn đề cũ | Giải pháp mới |
| --- | --- |
| row[8], row[11]... (index cứng dễ sai) | row["tinh_trang_id"], row["chieu_dai"] (tên cột) |
| Thêm cột → _row_to_object sai im lặng | Thêm cột → không ảnh hưởng code hiện tại |
| cap_nhat_chieu_dai gọi thủ công → dễ quên | SQLite trigger tự động — không bao giờ bỏ sót |
| Không có index → thống kê chậm | 5 index cho các cột JOIN phổ biến |

13 repository và chức năng chính

| Repository | Hàm chính |
| --- | --- |
| cap_quan_ly_repository | lay_tat_ca, lay_theo_ma, them, cap_nhat, xoa_mem, khoi_phuc |
| cap_duong_repository | lay_tat_ca, lay_theo_ma, them, cap_nhat, xoa_mem, khoi_phuc |
| ket_cau_mat_repository | ✨ lay_tat_ca, lay_theo_ma, them, cap_nhat, xoa_mem |
| tinh_trang_repository | lay_tat_ca, lay_theo_ma, them, cap_nhat, xoa_mem, khoi_phuc |
| don_vi_repository | lay_tat_ca, lay_cay, lay_theo_loai, them, cap_nhat, xoa_mem |
| nguoi_dung_repository | ✨ them, lay_theo_ten_dang_nhap, duyet, cap_nhat_quyen, cap_nhat_mat_khau |
| tuyen_duong_repository | lay_tat_ca, lay_theo_ma, lay_theo_cap_ql, them, cap_nhat, xoa_mem |
| thong_tin_tuyen_repository | ✨ lay_theo_tuyen_id, them_hoac_cap_nhat |
| doan_tuyen_repository | lay_theo_tuyen, lay_theo_cap_duong, lay_theo_tinh_trang, them, cap_nhat, xoa |
| doan_di_chung_repository | lay_theo_tuyen_dc, lay_theo_tuyen_chinh, lay_theo_doan, them, xoa |
| hinh_anh_repository | ✨ lay_theo_doan, them, xoa, cap_nhat_toa_do_exif |
| tuyen_duong_geo_repository | ✨ lay_theo_tuyen, them_hoac_cap_nhat, lay_tat_ca_co_geo, xoa |
| thong_ke_repository | thong_ke_cap_ky_thuat, thong_ke_tinh_trang, thong_ke_ket_cau, chi_tiet_tuyen |

Kết quả đạt được sau Bước 4

✔ 13 repository dùng row["tên_cột"] — an toàn khi thay đổi schema

✔ Không còn vấn đề index cứng — đây là lỗi nghiêm trọng nhất của dự án cũ

✔ Triggers đã xử lý tự động — không cần gọi cap_nhat_chieu_dai thủ công nữa

✔ Query thống kê có đủ index — sẵn sàng cho hàng nghìn đoạn tuyến

BƯỚC 5 VIẾT LẠI SERVICES

Thư mục: services/     Nguyên tắc: Toàn bộ business logic + validation tập trung ở đây

Quy tắc import bắt buộc (thống nhất toàn dự án)

Tất cả import phải dùng dạng đầy đủ để dễ nhận biết nguồn gốc:

import models.doan_tuyen as doan_tuyen_model

import repositories.doan_tuyen_repository as doan_tuyen_repo

import services.tuyen_duong_service as tuyen_duong_service

Validation chuyển hoàn toàn từ Model sang Service

| Cũ — trong Model | Mới — trong Service |
| --- | --- |
| DoanTuyen._validate(): rong_mat_max >= rong_mat_min | doan_tuyen_service.them(): kiểm tra trước INSERT |
| DoanDiChung._validate(): ly_trinh_cuoi > ly_trinh_dau | doan_di_chung_service.them(): báo lỗi rõ ràng |
| Không type hints → IDE không cảnh báo | def them(self, ma_doan: str, tuyen_id: int, ...) -> int |

Services mới cần viết thêm

- ket_cau_mat_service — CRUD, get_or_create kết cấu mặt đường

- nguoi_dung_service — đăng ký, đăng nhập (bcrypt hash), duyệt tài khoản, phân quyền

- thong_tin_tuyen_service — thêm/sửa mô tả tuyến, tìm kiếm full-text

- hinh_anh_service — lưu ảnh, đọc EXIF tọa độ GPS tự động bằng Pillow

- tuyen_duong_geo_service — import GeoJSON, export GeoJSON, tính chiều dài GPS

Kết quả đạt được sau Bước 5

✔ 13 service đầy đủ type hints, validation rõ ràng tại đúng chỗ

✔ Import style thống nhất — đọc code biết ngay hàm từ file nào

✔ Phân quyền người dùng (ADMIN/BIEN_TAP/XEM) hoạt động

✔ Tự động đọc tọa độ GPS từ EXIF ảnh khi upload

BƯỚC 6 VIẾT LẠI DATA FILES TỪ EXCEL

Thư mục: data/     Mục tiêu: Script tự động đọc Excel → sinh 9 file data Python

Script chính: tools/excel_to_data.py

Chạy 1 lần khi Excel thay đổi: python tools/excel_to_data.py

| File data sinh ra | Sheet Excel nguồn | Số bản ghi |
| --- | --- | --- |
| cap_quan_ly_data.py | CapQuanLy | 8 |
| cap_duong_data.py | CapDuong | 7 |
| ket_cau_mat_data.py | KetCauMat | 8 |
| tinh_trang_data.py | TinhTrang | 9 |
| don_vi_data.py | DonVi | 17 |
| tuyen_duong_data.py | TuyenDuong + ThongTinTuyen | 49 tuyến + 9 mô tả |
| doan_tuyen_data.py | DoanTuyen | 222 |
| doan_di_chung_data.py | DoanDiChung | 15 |
| nguoi_dung_data.py | NguoiDung | 3 (tài khoản khởi tạo) |

Xử lý đặc biệt

- DonVi: parent_id từ mã (SXD) → id thực khi seed — không phụ thuộc số thứ tự hàng

- DoanDiChung: sinh ma_doan_di_chung tự động (DDC-DT159-QL4E-01-001)

- Bỏ qua tự động mọi dòng trống trong Excel

- Cảnh báo nếu phát hiện dữ liệu bất thường (FK không tồn tại, lý trình âm...)

- Sau khi sinh xong, chạy kiểm tra tham chiếu chéo giữa các file data

Kết quả đạt được sau Bước 6

✔ 9 file data/*.py sạch, sinh tự động từ Excel

✔ Khi Excel thêm tuyến/đoạn mới: chạy lại 1 lệnh là xong

✔ Không còn dữ liệu hardcode tay trong file Python

BƯỚC 7 SEEDS + MIGRATION SCHEMA

Mục tiêu: Khởi tạo DB lần đầu + nâng cấp schema không mất dữ liệu

Tại sao cần Migration?

Vấn đề hiện tại: Thêm cột mới phải xóa DB và seed lại → mất mọi dữ liệu đã nhập tay qua Web.

Giải pháp: Bảng schema_version + script migration từng phiên bản:

migrations/

001_initial_schema.py     ← tạo DB từ đầu (Bước 2)

002_them_ket_cau_mat.py   ← thêm bảng ket_cau_mat_duong

003_them_geo_tables.py    ← thêm tuyen_duong_geo, doan_tuyen_geo

004_them_hinh_anh.py      ← thêm hinh_anh_doan_tuyen

Thứ tự seed bắt buộc

- cap_quan_ly → cap_duong → ket_cau_mat_duong → tinh_trang  (danh mục độc lập)

- don_vi  (theo cây cha-con: TINH → SXD → BAN_BT)

- nguoi_dung  (tài khoản ADMIN khởi tạo, mật khẩu hash bcrypt)

- tuyen_duong → thong_tin_tuyen

- doan_tuyen  (trigger tự động cập nhật chieu_dai_quan_ly)

- doan_di_chung  (trigger tự động cập nhật chieu_dai_thuc_te)

Tính chất Idempotent — quan trọng

- Tất cả seed dùng INSERT OR IGNORE (get_or_create) — chạy lại bao nhiêu lần cũng an toàn

- Toàn bộ seed chạy trong 1 transaction — lỗi ở bất kỳ đâu → rollback toàn bộ

- Thời gian chạy seed đầy đủ ước tính: < 10 giây

Kết quả đạt được sau Bước 7

✔ DB giao_thong.db: 13 bảng, 49 tuyến, 222 đoạn, 15 DDC đã load xong

✔ Tài khoản ADMIN mặc định tạo sẵn, mật khẩu đã hash bcrypt

✔ Migration script: thêm cột/bảng mới mà không xóa DB

✔ seed_all.py idempotent — an toàn khi chạy lại nhiều lần

BƯỚC 8 GEOJSON TOOLS + WEB APPLICATION (FastAPI)

8A — GeoJSON Tools (thư mục tools/)

| Script | Chức năng |
| --- | --- |
| import_geojson.py | Đọc *.geojson → lưu vào tuyen_duong_geo. Tên file = mã tuyến (QL4E.geojson) |
| export_geojson.py | Đọc từ DB → xuất *.geojson với properties đầy đủ (ma_tuyen, ten_tuyen, chieu_dai) |
| excel_to_data.py | Đọc Excel → sinh ra 9 file data/*.py tự động |

Quy ước GeoJSON (thống nhất từ Bước 1):

- Tên file = mã tuyến: QL4E.geojson, DT158.geojson, QL70.geojson...

- road_name trong file = Tên tuyến trong DB: "Quốc lộ 4E", "Đường tỉnh 158"...

- Script import mapping tự động tên file → mã tuyến, không cần cấu hình thêm

- Chiều dài GPS tính bằng Haversine formula từ tọa độ thực

8B — Web Application (FastAPI)

Stack: FastAPI + Jinja2 templates + SQLite + Leaflet.js + Bootstrap 5

| Module | Tính năng |
| --- | --- |
| Xác thực | Đăng nhập, đăng ký (chờ ADMIN duyệt), JWT token, phân quyền 3 cấp |
| Quản lý danh mục | CRUD: Cấp đường, Tình trạng, Kết cấu mặt, Đơn vị, Cấp quản lý |
| Quản lý tuyến | Xem danh sách, thêm, sửa, xóa — tự động cập nhật chiều dài |
| Quản lý đoạn | Thêm, sửa, xóa, chia tách, hợp nhất đoạn tuyến |
| Đoạn đi chung | Thêm/xóa DDC — kiểm tra lý trình tự động, tham chiếu đúng đoạn vật lý |
| Thống kê | Theo cấp quản lý, cấp kỹ thuật, tình trạng, kết cấu mặt, đơn vị bảo dưỡng |
| Bản đồ | Hiển thị tuyến đường Leaflet.js từ tuyen_duong_geo, click xem thông tin |
| Hình ảnh | Upload ảnh, tự động đọc EXIF GPS, hiển thị trên bản đồ đúng vị trí |
| Thông tin tuyến | Xem và cập nhật mô tả chi tiết từng tuyến (ThongTinTuyen) |
| Import/Export | Import GeoJSON → DB, Export DB → GeoJSON, Export báo cáo Excel |

Cấu trúc thư mục Web

api/

routes/tuyen_duong.py  doan_tuyen.py  thong_ke.py  ban_do.py  auth.py

main.py                # FastAPI app, CORS, JWT middleware

templates/

dashboard.html  ban_do.html  tuyen_duong/  doan_tuyen/  thong_ke/

static/           # CSS, JS, icons

tools/            # import_geojson.py  export_geojson.py  excel_to_data.py

Lộ trình triển khai

- Giai đoạn 1 — WSL Local: uvicorn chạy trên máy tính, truy cập qua http://localhost:8000

- Giai đoạn 2 — VPS/Máy chủ: Nginx + HTTPS, bảo vệ dữ liệu GPS tuyến

- Giai đoạn 3 — Mở rộng: doan_tuyen_geo (tọa độ từng đoạn), màu sắc theo tình trạng/cấp

Kết quả đạt được sau Bước 8

✔ Web app đầy đủ chạy trên WSL: http://localhost:8000

✔ Bản đồ tuyến đường tương tác Leaflet.js với dữ liệu thực tế

✔ Đăng nhập, phân quyền 3 cấp (ADMIN/BIEN_TAP/XEM) hoạt động

✔ Import GeoJSON vào DB + Export ra file .geojson chuẩn

✔ Thống kê đầy đủ: cấp đường, tình trạng, kết cấu mặt, đơn vị

✔ Sẵn sàng deploy lên VPS hoặc máy chủ riêng

TỔNG KẾT VÀ QUY ƯỚC

Kiến trúc sau khi hoàn thành

| Lớp | Mô tả |
| --- | --- |
| DB | SQLite — 13 bảng, triggers tự động, 5 indexes tối ưu |
| Models | Plain Object — type hints, không logic, không gọi DB |
| Repositories | SQL thuần, sqlite3.Row — không hardcode index cột |
| Services | Business logic + validation — import style thống nhất |
| Data/Seeds | Sinh từ Excel, idempotent, transaction-safe |
| Tools | import_geojson, export_geojson, excel_to_data |
| Web API | FastAPI — RESTful, JWT auth, phân quyền 3 cấp |
| Frontend | Jinja2 + Leaflet.js + Bootstrap 5 — responsive |

Các quy ước bắt buộc nhớ trong suốt dự án

- Import: luôn dùng "import models.xxx as xxx_model" — không dùng from … import *

- GeoJSON: tên file = mã tuyến (QL4E.geojson), road_name = tên tuyến trong DB

- Bỏ qua dòng trống khi đọc Excel hoặc file dữ liệu bất kỳ

- Mỗi bản ghi doan_di_chung chỉ tham chiếu đúng 1 đoạn vật lý

- Chiều dài tuyến do trigger tự động cập nhật — không gọi thủ công

- Validation nằm ở Service — Model không chứa _validate()

- Thêm cột/bảng mới: viết migration script, không xóa DB

— Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai — Hệ thống Quản lý Giao thông —